Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En la Fase 2 de Literatus, el equipo consolidó la plataforma Full Stack (Django REST API + Angular 17), logrando la estandarización del catálogo a 5 obras de 5 páginas, la integración del circuito de minijuegos evaluativos con recompensas, el despliegue del motor de IA para 16 avatares con inyección de contexto anti-spoilers, y la validación de QA con 100% de assets en HTTP 200 OK y clics responsivos. |
| --- | --- |
| Objetivos | No se realizaron ajustes a los objetivos. Se mantiene al 100% la propuesta original: el Objetivo General enfocado en desarrollar la plataforma Full Stack (Django REST + Angular 17) de comprensión lectora con IA gamificada, y los 4 Objetivos Específicos correspondientes a la arquitectura desacoplada, la estandarización del catálogo a 5 obras de 5 páginas, la integración de 16 avatares con inyección de contexto anti-spoilers y la certificación de calidad (QA). |
| Metodología | No se realizaron ajustes a la metodología. Se mantiene el marco de trabajo ágil iterativo por sprints para el equipo de 2 integrantes, conservando la división de responsabilidades entre Backend/IA/Arquitectura de Datos (modelado ORM, endpoints REST y motor de IA) y Frontend/UI/UX/QA (componentes en Angular 17, motor de minijuegos y pruebas de aseguramiento de calidad). |
| Evidencias de avance | Como evidencias de avance se presentan el repositorio Git de la solución desacoplada Full Stack (Django REST API + Angular 17) con su historial de commits, los scripts de seeding relacional (seed_tres_cerditos.py y seed_specialized_avatars.py) que automatizan la carga del catálogo y avatares, las capturas de red en DevTools que certifican el 100% de respuestas HTTP 200 OK en assets de minijuegos y la calibración porcentual de clics responsivos, y los logs de payloads JSON que comprueban la inyección dinámica de contexto de lectura (current_page y current_text) con guardarraíles anti-spoilers en la IA; resguardando la calidad disciplinar mediante la separación estricta de capas, normalización relacional en 3FN, auditoría de respuestas HTTP y calibración matemática de usabilidad. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollo de Soluciones de Software, Construcción de Modelos de Datos, Pruebas de Certificación (QA) y Gestión de Proyectos Informáticos. | Estandarización de catálogo (5 obras), desarrollo de UI en Angular 17, integración de motor de IA (16 avatares), pruebas de QA y circuito de minijuegos evaluativos. | Django REST, Angular 17, Google GenAI SDK, DevTools y Git. | 1 a 3 semanas por actividad. | Gonzalo (Backend/IA) José: (Frontend/QA). | Facilidad en seeding; ajuste de guardarraíles de IA y corrección de assets 404 y clics canvas. | Completado / Ajustada / En curso. | nyección dinámica de contexto REST (current_page/current_text) y fórmulas de clics porcentuales. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: El desarrollo del proyecto fue facilitado por la adopción de una arquitectura web desacoplada (Django REST API y Angular 17) y la automatización del catálogo mediante scripts de seeding relacional (seed_tres_cerditos.py). No obstante, se presentaron dificultades técnicas como el riesgo de spoilers e incoherencias en las respuestas de la IA, errores HTTP 404 en assets estáticos de minijuegos y el descalibre de clics en pantallas de distintas resoluciones. Estas complicaciones se solucionaron reformulando el contrato REST para inyectar dinámicamente el contexto de lectura (current_page y current_text) con guardarraíles de género, saneando la base de datos hasta certificar un 100% de respuestas HTTP 200 OK, y migrando el cálculo del lienzo canvas a ecuaciones de posición porcentual relativa (offsetX / clientWidth) * 100.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se eliminó ninguna actividad propuesta, preservando el 100% del alcance del proyecto. Únicamente se aplicaron tres ajustes técnicos de refinamiento: 1) modificación del contrato REST para inyectar dinámicamente el contexto de lectura (current_page y current_text) con guardarraíles anti-spoilers y de género en los 16 avatares; 2) corrección de rutas en la base de datos para erradicar respuestas HTTP 404 en assets de minijuegos; y 3) migración de las coordenadas del canvas a fórmulas de posición porcentual relativa (offsetX / clientWidth) * 100. Estos ajustes se justifican en la necesidad de garantizar la usabilidad responsiva y la precisión pedagógica de la plataforma sin alterar el cronograma general.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: No existen actividades no iniciadas ni retrasadas en el plan de trabajo. Todas las tareas contempladas se encuentran en estado Completado, Ajustada o En curso respetando los plazos previstos. El cumplimiento riguroso del cronograma ha sido posible gracias a la metodología ágil por sprints, la división clara de roles entre ambos integrantes del equipo y la pronta resolución de los ajustes técnicos identificados durante las pruebas.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.